| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от _11.02.2021г_№_21_ |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» за 2020 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» за 2020 год (приложение №1).

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Плеванюк С.С.

Глава сельского  поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от ________________№_____

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» за 2020 год.

| «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» (срок действия – с 2020 по 2022 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 31.12.2019 года №205) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Уличное освещение | 1.1 Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 5450 | 5450 | - | 5268,853 | 5268,853 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.2 Ремонт и обслуживание уличного освещения | 150 | 150 | - | 125,149 | 125,149 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.3 Приобретение и установка ламп, электрозапчастей | 150 | 150 | - | 241,779 | 241,779 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. Содержание дорог | 2.1 Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | 350 | 350 | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев, разбивка клумб) | 150 | 150 | - | 146,475 | 146,475 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. Благоустройство мест захоронения | 4.1 Содержание персонала по обслуживанию кладбищ | 150 | 150 | - | 107,915 | 107,915 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 4.2 Содержание мест захоронения, приобретение материалов для ремонта | 200 | 200 | - | 71,370 | 71,370 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству села | 2000 | 2000 | - | 2295,900 | 2295,900 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6 | Покос сорной растительности на территории сельского поселения | 900 | 900 | - | 895,800 | 895,800 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 240 | 240 | - | 179,200 | 179,200 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 8 | Гредирование территории полигона ТБО | 250 | 250 | - | 411,900 | 411,900 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 9 | Изготовление и приобретение контейнерных площадок, мусорных контейнеров | 100 | 100 | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Обрезка деревьев, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | 200 | 200 | - | 234,800 | 234,800 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 11 | Благоустройство территории малых архитектурных форм | 60 | 60 | - | 634,991 | 634,991 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 12 | Завоз и засыпка песка на территории поселения | 60 | 60 | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Приобретение оборудования для уничтожения сорной растительности | 100 | 100 | - | 86,100 | 86,100 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 14 | Приобретение хозяйственного инвентаря для осуществления благоустройства | 300 | 300 | - | 280,611 | 280,611 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 15 | Охрана и обслуживание многофункциональной спортивной площадки | 105 | 105 | - | 105,239 | 105,239 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 16 | Охрана строящихся одноэтажных домов в п.Нефтяников | 210 | 210 | - | 320,292 | 320,292 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 17 | Приобретение и установка детских игровых площадок | 100 | 100 | - | 90,0 | 90,0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 18 | Приобретение специализированной техники | 500 | 500 | - | 58,0 | 58,0 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 19 | ГСМ | 230 | 230 | - | 284,026 | 284,026 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 20 | Ремонт техники по благоустройству | 90 | 90 | - | 103,353 | 103,353 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 21 | Благоустройство села к праздничным и памятным датам | 400 | 400 | - | 338,777 | 338,777 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 22 | Оплата услуг направленные на благоустройство территории сельского поселения по договорам ГПХ | 700 | 700 | - | 777,300 | 777,300 | - | Администрация с. п. Пестравка -м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 23 | Прочие мероприятия по благоустройству | 200 | 200 | - | 466,342 | 466,342 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» за 2020 год»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 31.12.2019 года №205.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено:

- программой – 13 345,0 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 14 562,655 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 13 524,172 тыс. рублей (93% от бюджета и 101% от плана программы).

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Пестравка. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Администрацией с.п. Пестравка было посажено 52 шт. дерева, а именно ель, липа крупнолистная, тополь пирамидальный, туя складчатая, что позволило в полном объеме озеленить территорию поселения. В течение всего года производилась скашивание сорной растительности, данная работа по сравнению с прошлыми годами была выполнена в большем количестве, скошено 1029180 кв.м. Закуплено 6 шт. триммеров для кошения сорной растительности.

В 2020 году произведено благоустройство площади Березки с. Пестравка, установлены арки. Так же было осуществлено приобретение прицепа для трактора Беларус. Данное приобретение помогло в очистке территории от мусора.

Проведены работы по праздничному украшению площади в с. Пестравка, установка сосны, закупка электрических гирлянд, елочных шаров.

В отчетном году была приобретена детская игровая площадка на сумму 90 000 руб.

Пункты 2.1, 9 не выполнены по данной программе, так как расходы были произведены по другой статье бюджетной классификации.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения, вид работ | Ожидаемые значения целевых показателей, предумотренные программой | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | Шт. фонарей | 550 | 563 | 102 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание уличного освещения | Км. | 14 | 14 | 100 |
| 1.3 | Приобретение и установка приборов учета и автоматики | Шт. | 40 | 32 | 80 |
| 2 | Содержание дорог |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | Км. | 58 | 58 | 100 |
| 3 | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | Шт. | 200 | 52 | 26 |
| 3.2 | Разбивка клумб | Шт. | 5 | 5 | 100 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт ограждений мест захоронения и приобретение (столбы, прожилины, штакетник) | Пог.м | 120 | - | - |
| 4.2 | Окашивание территории мест захоронения, уборка и вывоз мусора | Кв.м/т | 500 | 500 | 100 |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству | чел | 8 | 8 | 100 |
| 6 | Кошение сорной растительности | Кв.м | 750000 | 1029180 | 137 |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | тонн | 800 | 800 | 100 |
| 8 | Приобретение и установка контейнерных площадок | Шт. | 10 | - | - |
| 9 | Приобретение контейнеров для ТБО | Шт. | 10 | - | - |
| 10 | Обрезка, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | Шт. | 100 | 130 | 130 |
| 11 | Завоз песка на территорию поселения | Тонн | 100 | - | - |
| 12 | Приобретение триммеров для кошения сорной растительности | Шт. | 2 | 6 | 300 |
| 13 | Приобретение специализированной техники | Шт. | 1 | 1 | 100 |

По результатам муниципальной программы за 2020 год можно сделать выводы об ее эффективности:

- Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:

- Благоустройство зон отдыха, детских площадок;

- Озеленение территории поселения;

- Ликвидировать несанкционированные свалки;

- Создание комфортных условий проживание населения, отвечающих экологическим и безопасным условиям;

- Выполнено 87% запланированных мероприятий по данной программе в отчетном году, что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.