РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

ПАДОВКА

Муниципального района

Пестравский

Самарской области

446173, с. Падовка, ул.Ширшакова,87

Телефон: 35-7- 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2010 г. № 21

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережения и повышения энергетической

эффективности муниципального учреждения

Администрация сельского поселения Падовка

муниципального района Пестравский Самарской области»

В соответствии с ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «О энергосбережении              и повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь нормативными положениями Устава сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский,

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области», согласно приложению № 1.

- Данное Постановление обнародовать через уголки самоуправления.

- Данное Постановление вступает в законную силу после его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставить за собой.

Глава сельского поселения Падовка

муниципального района Пестравский-                                   Склизков Г.А

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации сельского

поселения Падовка

________________Г.А.Склизков

14 мая 2010 год

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

на 2010- 2014 годы

2010 год

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения

Падовка

_____________Г.А.Склизков

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

1.Наименование          Энергосбережение и повышение энергетической

Программы                эффективности аппаратом администрации

сельского поселения Падовка

2. Дата утверждения    14мая 2010 года

Программы

3. Заказчик и                  Администрация сельского поселения Падовка

разработчик               муниципального района Пестравский

Программы                Самарской области

4. Цели и задачи           Повышение эффективности использования

Программы               топливно- энергетических ресурсов и сокращения

расходов на их оплату

5. Сроки и этапы         2010- 2014 год

реализации

6. Целевые                    Экономия электричества и газа ежегодно на 3%

показатели

7. Объемы и                   Ежегодно обсуждаемый и защищаемый бюджет

источники                  поселения в объемах утверждаемых Собранием

финансирования       представителей  сельского поселения Падовка

Программы               муниципального района Пестравский

8. Показатель               Экономия   предположительно  должна составить:

экономической         по газу – 640 куб. м.в год

эффективности        по электричеству – 98 кВТ

Администрация  сельского  поселения  Падовка  муниципального                       Приложение  №1

района   Пестравский  Самарской  области                                                                      к  постановлению №21 от  14.05.2010

| Год | Газ (м3) | Электричество (кВт) |
| --- | --- | --- |
| 2010 2011 2012 2013 2014 | Всего за год январь февраль март октябрь ноябрь декабрь 5066 1100 960 506 300 800 1400 4914 1067 931 490 292 776 1358 4767 1035 903 475 284 753 1317 4624 1004 876 461 275 730 1278 4485 974 850 446 267 708 1240 | Всего за год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 723 75 72 65 51 45 36 42 48 63 71 76 79 701 73 70 63 49 43 35 41 46 61 69 74 77 680 71 68 61 47 42 34 40 44 59 67 72 75 659 69 66 59 45 41 33 39 42 57 65 70 73 639 67 64 57 43 40 32 38 41 55 63 68 71 |

ПЛАН – ПРОГРАММА

первоочередных мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в администрации сельского поселения Падовка на 2010-2011г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка распоряжения об энергосбережении и повышению энергетической эффективности в администрации сельского поселения Падовка | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка | до 27 мая 2010 года |
| 2 | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов , уборщиков, отдельных должностных обязанностей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка | до 29 мая 2010 года |
| 3 | Введение двухставочных тарифов на коммунальные ресурсы (ставки за потребление коммунального ресурса, ставки за содержание инфраструктурных систем) | Бондарев В.А. – главный бухгалтер | После утверждения Министерством экономического развития Российской Федерации методических указаний по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса |
| 4 | Уточнение нормативов потребления коммунальных ресурсов (газа, электрической энергии) с учётом мероприятий по энергосбережению | Бондарев В.А. – главный бухгалтер | 2010 год |
| 5 | Информирование работников администрации сельского поселения об обязательном обеспечении снижения в сопоставимых условиях с 1 января 2010 года объема потребления тепловой энергии, электрической энергии, в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 % | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка | до 17 мая 2010 года |
| 6 | Провести подготовительную работу : расчёты и заявочную документацию по установке энергосберегающих осветительных приборов | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка Бондарев В.А. – главный бухгалтер | 2010-2011г.г. |
| 7 | Планирование расходов бюджета на энергетические ресурсы исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с января 2010 года | Бондарев В.А. – главный бухгалтер | Ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| 8 | Проведение инструктажей с работниками администрации об энергосбережении | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка | 17 мая 2010года |
| 9 | Назначить распоряжением по администрации сельского поселения Падовка ответственных за энергосбережение | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка | до 27 мая 2010 года |
| 10 | Установить уплотнительные прокладки на дверях | Склизков Г.А.- глава сельского поселения Падовка | до 3 июня 2010 года |