ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

с. Пестравка 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель Программы | Администрация  муниципального района  Пестравский |
| Участники Программы | Администрация муниципального района Пестравский; Граждане, их объединения; заинтересованные  лица; общественные организации;  подрядные организации. |
| Разработчик  программы | Администрация  муниципального района  Пестравский |
| Основания для  разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об  общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление правительства Российской  Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении  правил предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на поддержку  государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ  формирования современной городской среды» (в  редакции Постановления Правительства  Российской Федерации от 28.04.2017 № 511),  -Методические рекомендации по подготовке  государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ  формирования современной городской среды в  рамках реализации приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды» на  2017 год, утвержденные Приказом Министерства  строительства и жилищно – коммунального  хозяйства РФ от 21.02.2017 № 114; |
| Подпрограммы  Программы, в том числе  федеральные целевые  программы |  |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и  общественных территорий муниципального  района Пестравский Самарской области на 2017  год |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности  заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий;  - обеспечение формирования единого облика сельских поселений;  - проведение ремонта и обеспечение  благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление  существующих мест отдыха на  внутридворовых территориях МКД;  - устройство малых архитектурных форм на общественных территориях сельских поселений;  - привлечение населения к участию в  благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий сельских поселений;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства  общественных территорий сельских поселений. |
| Целевые индикаторы и  показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в  отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в  Программе;  - доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей сельских поселений, от общего количества общественных территорий сельских поселений;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной среды муниципального  Района Пестравский;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации  Программы | 2017 год |
| Прогнозируемые объемы и  источники  финансирования  Программы | Прогнозируемый общий объем  финансирования составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.  рублей, в том числе:  - Федеральный бюджет: \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в  отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит \_\_\_\_\_ %;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит \_\_\_\_ дворов;  - \_\_\_\_\_\_ комплектов проектно – сметной  документации подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит \_\_\_\_\_ %;  - количество граждан, которые будут  обеспечены комфортными условиями  проживания в МКД, достигнет \_\_\_\_\_\_  человек;  - \_\_\_\_\_\_ малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД;  - улучшение эстетического состояния  территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального района Пестравский, в ходе реализации Программы достигнет до \_\_\_\_\_\_%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит \_\_\_\_\_\_\_% |

1. Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

**Дворовые территории многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Общественное место** — территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

**Заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Управляющая организация** – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Общественная комиссия** – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год», организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.

**Элементы благоустройства дворовой территории** – декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части благоустройства, а также система организации пользователей дворовой территории.

**Дизайн-проект благоустройства дворовой территории** – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых**

**территорий на 2017 года:**

а) установка скамеек;

б) установка урн для мусора;

**дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

территорий – перечень работ на 2017 года:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек

**перечень объектов по благоустройству общественных мест:**

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- благоустройство территории возле общественного здания (как

правило Дом культуры, ЗАГС);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- иные объекты.

**Формирование современной комфортной среды** – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в

муниципальном районе Пестравский.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального района является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. В Пестравском районе насчитывается 135 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий примерно 40500 кв. м. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 5 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 977,0 кв. м. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 3,7 %.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Важнейшей задачей органов муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий сельских поселений в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Общая территория муниципального района составляет 196000 га. Имеется 14 территорий общего пользования (парки, скверы, площади, проезды, центральные улицы и т.д.) общей площадью 28000 кв. м., Некоторые из территорий общего пользования потеряли эстетический вид, не отвечают современным требованиям и нуждаются в ремонте.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей сельских поселений, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

3. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

3.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

3.2. При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование комфортной среды на территории муниципального района Пестравский.

3.3. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи:

- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, а также мест массового пребывания населения;

-наличие общественной комиссии, которая контролирует реализацию муниципальной Программы, согласует отчеты и принимает работы;

-обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

-свободное право предложения объектов для включения в муниципальную Программу, при обязательном условии инициативы жителей;

-учет принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;

3.4. Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы

предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля общественных территорий городского поселения, от общего количества общественных территорий городского поселения;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6.1. Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Пестравский в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год», утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304 и оформляется как приложение к данной программе (приложение № 3 к настоящей Программе). Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

6.2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий). Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2017 году в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» общественной территории, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304 и оформляется как приложение к данной программе (приложение № 4 к настоящей Программе).

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7. Срок реализации настоящей Программы 2017 год

Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов. Сведения об основных мероприятиях Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

8. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и (или) площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории (приложение №6). Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ указана в приложении № 7 к настоящей Программе.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- приобретение малых архитектурных форм

- приобретение и укладка брусчатки;

- текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

- приобретение и установка детской игровой площадки

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

10. Механизм реализации Программы

10.1.Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального района Пестравский Самарской области.

10.2. Разработчиком и исполнителем Программы является администрация

Муниципального района Пестравский Самарской области.

10.3. Исполнитель осуществляет включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной

программы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304\_;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу общественной территории муниципального района Пестравский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304.

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории.

10.4. Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

10.5. Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального района Пестравский, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

План реализации Программы представлен в приложении № 10 к Программе.

11. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- уровень благоустроенности сельских поселений;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной

для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния территории сельских поселений муниципального района Пестравский.

Приложение 1

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значения  показателей |
| 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых  территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми  территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед |  |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных  территорий общего пользования | га |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении  минимального и дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий  заинтересованных лиц | % |  |

Приложение № 2

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в том числе: |  |
| Региональный бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Благоустройство общественных  мест |  | Всего, в том числе: |  |
| Региональный бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Всего по Программе |  | Всего, в том числе: |  |
| Региональный бюджет |  |
| Местный бюджет |  |

Приложение № 3

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Площадь  благоустра  иваемой  дворовой  территори  и  (1000 кв.м) | Ремонт  асфальтобетонного  покрытия | | Перенос опор | | Установка  скамеек | Установка  урн | Установка  детского  игрового  комплекса | Установка  спортивно  й  площадки | Оборудовани  е  автомобильн  ой парковки | Стоимость работ | | |
| РБ | МБ | Всего |
|  | Площадь,  кв.м. | Сумма,  тыс.руб. | шт | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание) | Основные  направления  реализации | | Связь с  показателями  Программы  (подпрограммы) |
| начала  реализа  ции | | оконча  ния  реализ  ации |
| Задача 1 | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия:  Разработка проектно-сметной документациина выполнение ремонтадворовых территории  МКД | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | \_\_\_ локально – сметных  расчетов | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых показателей  муниципальной программы | | Показатель 1  (Наименование)  Показатель 2  (Наименование)  … |
| 1.2 Ремонт дорожного  покрытия дворовых  территорий МКД | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | проведен ремонт  асфальтобетонного  покрытия, устройство  тротуаров и парковочных мест площадь  отремонтированного дорожного покрытия  дворовых территорий  МКД, составит\_\_\_\_\_\_кв. м | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых  показателей  муниципальной программы | | Показатель 1  (Наименование)  Показатель 2  (Наименование)  … |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия:  Обеспечение  освещения  дворовых территориях МКД | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 |  | | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых  показателей  муниципальной программы |  |
| 2.2 Мероприятия:  Размещение малых  архитектурных форм  на дворовых территориях МКД | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | \_\_\_\_малых архитектурных форм | | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых показателей  муниципальной программы |  |
| 2.3 Мероприятия:  Установка детских и  Спортивных площадок на  Дворовых территориях МКД | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | Установлено \_\_ детских  и спортивных  площадок | | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых  показателей  муниципальной программы |  |
|  |  | | 2017 | 2017 |  | |  |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия:  информирование  населения о проводимых  мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | 100 % уровень  информирования о  мероприятиях по благоустройству  дворовых территорий  МКД, доля участия  населения в мероприятиях составит 100% | | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых  показателей  муниципальной программы |  |
| Задача 4 Проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха | | | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия:  Разработка проектно-сметной документации  на выполнение ремонта  территорий общего пользования | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | \_\_\_локально –  сметных расчета | | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых  показателей  муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия:  проведение ремонта и  обустройства мест  массового отдыха | Администрация  муниципального района Пестравский | | 2017 | 2017 | проведен ремонт  асфальтобетонного  покрытия\_\_\_\_\_кв. м., устройство  тротуаров\_\_\_\_\_ кв. м., установка  МАФ\_\_\_\_шт. | | Повышение уровня  ежегодного  достижения целевых  показателей  муниципальной программы |  |

Приложение № 10

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 2 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 3 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии из представителей ОМС, политических партий, общественных организаций… | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2017 год | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 5 | Утвердить муниципальную программу «Формирование  комфортной среды муниципального района Пестравский  Самарской области на 2017 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация  муниципального района Пестравский |  |  | до  01.07.2017 |  |
| 6 | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения  представителей заинтересованных лиц дизайн-проект  благоустройства каждой дворовой территории |  |  |  | до  01.08.2017 |  |
| 7 | Проведение общественных обсуждений (в рамках реализации государственной программы субъекта) и утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек |  |  |  |  | до  01.11.2017 |
| 8 | Утверждение правил благоустройства (численность населения которых свыше 1000 человек) |  |  |  |  | до  01.11.2017 |
| 9 | Разработать и утвердить муниципальную программу  «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022  годы» |  |  |  |  | до  31.12.2017 |

Приложение № 4

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место | Виды работ | Сумма  финансирования |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 8

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также

дизайн-проекта благоустройства общественной территории, с заинтересованными лицами включенных в

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,

включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или

территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к

выполнению (далее – дизайн-проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего

пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального района Пестравский, а также с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, и общественных территорий муниципального района Пестравский Самарской области осуществляется администрацией муниципального района Пестравский в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий муниципального района Пестравский Самарской области.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией муниципального района Пестравский и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Приложение № 9

муниципальной программы «Формирование

комфортной среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по муниципальной программе «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Самарской области принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Самарской области принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти Самарской области.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Самарской области.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Самарской области.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Самарской области, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если муниципальной программой «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией муниципального района Пестравский Самарской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального района Пестравский Самарской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального района Пестравский Самарской области на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории муниципальной программы «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального района Пестравский Самарской области в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.