|  |
| --- |
| Герб **АДМИНИСТРАЦИЯ** МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕСТРАВСКИЙ **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь постановлением администрации муниципального района Пестравский от 26.12.13 г. №1174 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Пестравский Самарской области», статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский, администрация муниципального района Пестравский, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2019-2021 годы».
2. Опубликовать данное постановление в районной газете "Степь" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Пестравский по вопросам общественной безопасности, правопорядка и противодействия коррупции (Семдянов В.А.)

Глава муниципального района

Пестравский А.П. Любаев

Бузаева Т.О. 8(84674)22247

 Приложение

 к постановлению администрации

 муниципального района Пестравский

 Самарской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. №\_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2019 – 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2019-2021 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 15.10.2018 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» |
| Участники муниципальнойпрограммы | - ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" (по согласованию); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Пестравский Самарской области (далее по тексту программы КДН); - МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский»; - МАУ «Редакция газеты «Степь» муниципального района Пестравский Самарской области»;- Пестравский территориальный отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту отдел образования) (по согласованию);- Главы сельских поселений муниципального района Пестравский Самарской области (далее по тексту Главы поселений) (по согласованию);- Администрация муниципального района Пестравский Самарская область;- МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравкий;- ПСЧ №125 (по согласованию);- ЕДДС администрации м.р. Пестравский;- Отделения МВД России «Пестравский» (далее по тексту программы отделение МВД) (по согласованию). |
| Цели муниципальной программы | - Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий. |
| Задачи муниципальной программы | - Создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;- Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;- Совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения движения;- Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП.  |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Доля проведенных мероприятий от числа запланированных в текущем году;- Число лиц пострадавших в результате ДТП в текущем году;- Количество проведенных встреч, «круглых столов» с руководящим и преподавательским составов образовательных учреждений по актуальным вопросам безопасности дорожного движения от числа запланированных в текущем году;- Количество материалов по безопасности дорожного движения размещенных в СМИ и/или в сети Интернет от числа запланированных в текущем году;- Количество фактически обустроенных пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующего законодательства текущем году от числа запланированных в текущем году;- Количество аналитического материала подготовленного по результатам общения последствий ДТП.  |
| Планы мероприятийс указанием сроков реализации | План мероприятий указан в приложении к муниципальной программе «»Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2019 – 2021 годы» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальнойпрограммы | - Реализация Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств районного бюджета в установленном порядке. Объем финансирования Программы составит 264 000 рублей в том числе: в 2019 году – 88 000 тыс. рублей.в 2020 году – 88 000 тыс. рублей. в 2021 году – 88 000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении;- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;- Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах;- Совершенствование технологий проведения спасательных работ при ДТП.  |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30-40 % всей смертности от несчастных случаев приходится на долю ДТП. В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации отмечается, что решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития страны.

За 9 месяцев 2018 года на территории муниципального района Пестравский количество дорожно-транспортных происшествий осталось на прежнем уровне (7 из 7), количество раненных снизилось на 20% (с 10 человек до 8), количество погибших увеличилось на 100 % (с 0 до 2). Тяжесть последствий составила 20 (АППГ-0).

В текущем году основными причинами совершения ДТП явились: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции и нарушение расположения т/с на проезжей части. В целях исключения совершения ДТП связанных с выездом на полосу встречного движения личный состав был ориентирован на выявление нарушений ПДД РФ по данному направлению и по сравнению с АППГ выявлено увеличение нарушений по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ на 25% (в 2017 году с 8 до 10 в текущем году).

Основной показатель Федеральной целевой программой «Безопасности дорожного движения до 2018 года» (сокращение количество погибших в ДТП) снизился на 60% (с 5 погибших до 2).

В текущем году с участием детей ДТП не допущено (АППГ-1).

Количество выявленных нарушений по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ увеличилось на 6,1% (с 48 до 52). Опубликовано 21 информация в СМИ, 25 в сети интернет, из них 9 направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Личным составом ОГИБДД выявлено 67 (АППГ – 53) нарушений правил дорожного движения детьми (переход проезжей части в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, движение по проезжей части при наличии тротуара, движение по проезжей части в попутном направлении т/с).

С участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, ДТП не зарегистрировано (АППГ-2). Направленность в работе по пресечению соответствующего вида правонарушений уменьшилась на 1,2% по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ (в 2017 году с 82 до 81 в текущем году), по ст. 264.1 УК РФ отмечается снижение на 35,7% (с 14 до 9). Следует отметить увеличение выявления лиц допустивших управление транспортными средствами с признаками наркотического опьянения. Так, в текущем году сотрудниками ГИБДД выявлено 5 таких фактов (АППГ - 10), из которых в текущем году по результатам повторного проведения экспертизы привлечено к административной ответственности по ст.12.8 КоАП РФ 1 лицо (АППГ - 0).

По всем вышеуказанным фактам информация направлена в ОУР для принятия решения по ст.ст. 6.8, 6.9 и 20.20 КоАП РФ.

За 9 месяцев 2018 года должностными лицами Госавтоинспекции выявлено 2192 административных правонарушения, что меньше АППГ на -6,7% (2349).

В настоящее время ситуация с травматизмом и смертностью на дорогах складывается неудовлетворительно, статистика совершенных на территории осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления безопасности дорожного движения.

**Раздел 2.  Приоритеты и цели региональной и районной политики по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский Самарской области, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы**

*Цель Программы:*

- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий;

*Задачи Программы:*

- создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП;

Деятельность по созданию системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движение законопослушного поведения, предусматривает максимальный охват населения района информацией по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения.

Деятельность по совершенствованию системы мер по предупреждению детского дорожного – транспортного травматизма предусматривает изготовление светоотражателей и распространение их среди дошкольников и учреждений дополнительного образования детей и муниципальных образовательных учреждений (организаций) современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах.

Деятельность по совершенствованию форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения предусматривает выработку и формирование единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование научных основ определения закономерностей возникновения ДТП, обоснование приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий, построение оптимальных моделей управления системой безопасности дорожного движения, создание системы управления и мониторинга реализации Программы, совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП.

**Раздел 3. Перечень, цели и краткое описание мероприятий органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области, муниципальных учреждений муниципального района Пестравский Самарской области, включенных в муниципальную программу**

Для решения задач Программы будут реализовываться мероприятия, направленные на:

 - обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении;

 - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

 - организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах;

 - совершенствование технологий проведения спасательных работ при ДТП.

 *Перечень мероприятий представлен в приложении Программы.*

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом с указанием промежуточных результатов.**

Сроки реализации муниципальной программы с 2019 по 2021 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

 **Раздел 5. Описание мер правового и муниципального регулирования по повышению безопасности дорожного движения, направленных на достижение целей муниципальной Программы.**

Правовое регулирование в сфере безопасности дорожного движения регламентировано, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Главы муниципального района Пестравский Самарской области от 11.02.2011 № 126 «Об утверждении состава и положения о межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский» и иными нормативными правовыми актами.

**Раздел 6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации.**

ПЕРЕЧЕНЬ

 показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| №п/п |  |  | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  | Отчет2017 | Оценка2018  | 2019 | 2020  | 2021 |
| Цель. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Пестравский за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий  |
|  | число лиц пострадавших в результате ДТП в текущем году | единица | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Задача 1.Создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
|  | количество проведенных встреч, "круглых столов" с руководящим и преподавательским составом образовательных учреждений по актуальным вопросам безопасности дорожного движения от числа запланированных в текущем году  | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Задача 2. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |
|  | количество материалов по безопасности дорожного движения размещенных в СМИ и/или в сети Интернет от числа запланированных в текущем году | единица | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| Задача 3. Совершенствованию форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | количество аналитического материала подготовленного по результатам обобщения последствий ДТП | единица | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Задача 4. Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП |
|  | количество фактически обустроенных пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующего законодательства в текущем году от числа запланированных в текущем году | единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

**7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, планов мероприятий) органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области, муниципальных учреждений, включенных в муниципальную программу.**

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Пестравский. Общий объем финансирования Программы составляет 264 000 рублей. Перечень мероприятий муниципального программы приведен в приложении к программе.

**Раздел 8. Методика комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации данной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

 Приложение

 к муниципальной программе

 «Повышение безопасности дорожного

 движения в муниципальном районе Пестравский

 Самарской области»

 на 2019 - 2021 годы

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Объем финансирования по годам, тыс. рублей** |  |  |
| **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнители** | **Планируемый объем финансирования (рублей)** | **Ожидаемый результат**  |
|  |  |  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **Всего** |  |
| 1. **Создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения**
 |
| 1.1. Проведение тематических встреч по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в разных возрастных категориях | Ежеквартально | ОГИБДД Отделения МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский, Комиссия по делам несовершеннолетних администрации района, Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский», ГУ «Центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных на текущее финансирование | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении |
| 1.2. Размещение материалов в средствах массовой информации и на сайте муниципального района в сети интернет | Ежемесячно  | Администрация района, ОГИБДД отделения МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МАУ Редакция газеты «Степь», Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных на текущее финансирование  | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении  |
| 1.3. Проведение акций «Внимание: дети!», «Внимание: пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Скутер», привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | В течение каждого года | Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации района, ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), МАУ Редакция «Степь» | В рамках средств, предусмотренных текущее финансирование | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах  |
| 1.4.- Проведение обучения на смоделированный ситуации совершенного ДТП с имеющимися пострадавшими;- анализ работы сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП;- технология проведения спасательных работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим | В течение каждого года | ЕДДС администрации района, ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МБУ Пестравская ЦРБ (по согласованию), ПСЧ №125 (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных на текущее финансирование | Совершенствование технологий проведения спасательных работ при ДТП  |
| 1.5.Организация издания методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах | В течение каждого года | ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах |
| **Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма**  |
| 2.1. Проведение фестиваля, направленного на обучение детей безопасному поведению на дорогах (интерактивные площадки) | В течение каждого года | Отделение МВД (по согласованию), МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский, ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах |
| 2.2.Организация изготовления и размещения социальной рекламы по безопасности дорожного движения (баннер, перетяг) | 2-3 квартал | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах  |
| 2.3. Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного движения | 4 квартал | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма  |
| 2.4. Проведение конкурса «Безопасное колесо» | 2 квартал | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах |
| 2.5. Обновление информационных стендов в образовательных организациях по тематике соблюдения правил дорожного движения | Ежеквартально в течение каждого года | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) | - | - | - |  | Обучение детей безопасному поведению на дорогах  |
| 2.6. Распространение светоотражателей дошкольников и учащихся младших классов |  В течение каждого года | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию), МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 24 000 | Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма |
| 2.7. Мониторинг профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в образовательных организациях и анализ последствий ДТП с участием детей на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального или местного значения | 1 раз в полугодие | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию | - | - | - |  | Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма |
| 2.8. Проведение встреч и «круглых столов» с руководящим и преподавательским составом образовательных организаций по актуальным вопросам безопасности дорожного движения  | В течение каждого года | Территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию) | - | - | - |  | Обучение безопасного участия населения в дорожном движении предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма  |
| **3.Организация и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП** |
| 3.1. Обустройство пешеходных переходов, их оборудование искусственным освещением на участках муниципальных автомобильных дорог  | В течение каждого года | Администрации сельских поселений (по согласованиях) | В рамках средств, предусмотренных местными бюджетами на данные мероприятия  | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении |
| 3.3. Установка (замена) дорожных знаков | В течение каждого года | Администрации сельских поселений (по согласованиях) | В рамках средств, предусмотренных на данные мероприятия бюджетами поселений | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении |
| 3.4. Ремонт, капитальный ремонт, строительство автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности сельских поселений  | В течение каждого года | Администрации сельских поселений (по согласованиях) | В рамках средств, предусмотренных на данные мероприятия бюджетами поселений | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении |
| **4.Совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности движения**  |
| 4.1. Анализ последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального или местного значения Самарской области  | Ежеквартально | ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию) | - | - | - |  | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении |
| 4.2. Анализ последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального или местного значения Самарской области для формирования автоматизированной базы данных с целью выявления мест концентрации ДТП и устранения причин, способствующих совершению ДТП | 4 квартал | ОГИБДД отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию) | - | - | - |  | Обеспечение безопасного участия населения в дорожном движении |
| **Всего по программе** |  | **88 000** | **88 000** | **88 000** | **264 000** |  |